PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Phạm Thanh Đài | Mã sinh viên | N25DTCN005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là một quản lý tôi muốn có một danh sách cụ thể của tất cả công nhân làm việc ở đây.Để có thể phân chia nhân công sao cho hợp lí và tối ưu |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhập điểm đánh giá sau công việc.Cảnh báo khi phân bón vượt định mức | US-02 | Là một quản lý tôi muốn hệ thống phải tự cập nhập điểm đánh giá sau công việc để dễ dàng quản lí hơn và phải có hệ thống cảnh báo khi phân bón vượt mức định mức để giảm thiểu rủi ro |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| valuable | Gắn với US-01. Với số lượng nhân sự khá đông và rất khó để kiểm soát thông qua danh sách |
| small | Gắn với US-02 . Mặc dù đã có hệ thống cảnh báo phân vượt mức tuy nhiên nhân công vẫn có thể có sai sót gây ảnh hưởng đến chất lượng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một quản lí tôi cần hệ thống để cho nhân công tương tác để chọn ca làm việc và hiển thị được bên giao diện quản lí nhằm dễ nắm bắt và phân chia hợp lí |
| US-X2 | Là một nhân công việc sai sót là không thể tránh khỏi thế nên hệ thống cần phải tính toán đo đạc lượng phân hợp lí để khi tưới sẽ giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhấp có thể |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Khi vận hành một nông trại thì thứ đầu tiên cần phải quán triệt đó là về mặt nhân sự và khu vườn. Để có thể phân bố công việc sao cho hợp lí đồng thời đảm bảo đúng tiến độ làm việc |
| US-02 | Must have | Việc cập nhập điểm tự động sau công việc là vô cùng cần thiết khi dễ dàng đánh giá được năng suất của nhân công một cách thuận lợi Đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo khi phân bón vượt mức quy định. Tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như người tiêu dùng, gây ra hậu quả nghiêm trọng |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | -Công nhân A đăng nhập, phiếu công việc CV-001 | - A mở phiếu công việc CV-001 | - Then A mở phiếu công việc -And hiển thị thông báo Hợp Lệ -And hiển thị toàn bộ thông tiên chi tiết trên phiếu công việc |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | -Then A mở phiếu công việc - And hiển thị Công việc đang trống - And hiện mục phản hồi để công nhân A báo cáo |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOD | DOD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC phạm vi sẽ là từng phần một - DOD phạm vi sẽ bao quát hết cả sản phẩm

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Quản lí cần 2 bảng đó là bảng công nhân và bảng khu vườn việc làm độ phức tạp của công việc cao hơn |
| US-02 | 3 | Khi xem xét độ ẩm qua cảm biển và gửi về hệ thống nên độ phức tạp công việc sẽ thấp hơn |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

- Đội cần chú tâm vào những công việc có độ phức tạp lớn và tỉ mỉ để tránh sai sót và cũng không được bỏ qua những công việc đơn giản

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình |  |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện phiếu công việc sao cho dễ nhìn, dễ dùng | UI/UX | 24 giờ |
| Tiến hành code giao diện theo thiết kế và hoàn tất các chức năng | Developer | 72 giờ |
| Kiểm thử | Testing | 24 giờ |
| Tổng giờ công |  | 120 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | So với lí tưởng là 14,4 thì thực tế lại là 24 chênh lệch tầm 6,6 thì tiến độ đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Khoảng thời gian đầu thì mức lí tưởng và thực tế tương đồng nhau nhưng càng về sau độ chênh lệch ngày càng cao hơn. Điều này có thể gây chậm tiến độ và ảnh hưởng công việc |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

- Tiếp nhận đề nghị và xem xét các khía cạnh của đề nghị có phù hợp hay không - PO nêu quan điểm cá nhân của mình cho Stakeholder để 2 bên có thể tìm được tiếng nói chung - Sau khi thống nhất được rồi thì sẽ đưa ra quyết định